PROGRAMME NEXT IMPACT

FP2E · Sèmè City · Banque mondiale

Convention FP2E/NI/IDÉ/2025

DigiSanté Mobile

Procès-verbal de décision GO/NO-GO

Ouverture pilote

Verdict : NO-GO

1 critère(s) prouvé(s) sur 13

Établi le 22 septembre 2026

Porteur : SEGLA E. Ulrich Gislain

Révision évaluée : main @ e3dde34

# Partie I — Contexte et méthode

Ce procès-verbal statue sur l’ouverture d’un pilote de DigiSanté Mobile auprès de premiers usagers réels. Il clôt la série de finalisation (vingt étapes) engagée en septembre 2026.

Règle de décision appliquée sans exception :

- chaque critère exigé doit être étayé par une preuve d’exécution datée et vérifiable : commande exécutée, exécution d’intégration continue, fiche de recette signée ;

- une déclaration, un plan, une procédure rédigée ou un script prêt à l’emploi ne constituent pas une preuve d’exécution ;

- un seul critère sans preuve suffit à prononcer un NO-GO.

Sources consultées : suivis des chantiers B1 à B5, rapports de tests, protocole de recette des sept rôles, audit de sécurité de release, plan de bascule du paiement et historique d’intégration continue.

# Partie II — Matrice de décision

| # | Critère exigé | Preuve datée | Verdict |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | CI complète au vert sur la révision candidate | Run CI n° 381 sur main @ e3dde34, 22/09/2026 23:37 UTC : échec en 4 s, aucun job n’a reçu d’exécuteur (blocage au niveau du compte GitHub). Même échec sur le run n° 379 (main @ d2862bf, 22/09/2026 23:18 UTC). | NO-GO |
| C2 | Build reproductible | Build web local vert le 22/09/2026, polices locales (build hermétique, prompt 2), lockfile gelé. Aucune reproduction indépendante : la CI n’a pas tourné. | NO-GO |
| C3 | VPS en service : santé, crons, sauvegardes | SUIVI_B3 §2 : VPS, domaine, clés SSH et secrets non fournis (cases non cochées au 22/09/2026). Préflight statique seulement (PREFLIGHT_VPS_2026-09). | NO-GO |
| C4 | Cinq fournisseurs configurés et vérifiés (FedaPay, Twilio, Daily, Firebase, Resend) | SUIVI_B4 : aucun compte ouvert, aucune clé, aucune vérification métier (tableau intégralement ☐ au 22/09/2026). Tout tourne en stub. | NO-GO |
| C5 | Webhook FedaPay validé en bac à sable | PLAN_Bascule_FedaPay_Live §0, porte P1 : ❌ non exécutée (aucune clé sandbox). Patch d’idempotence atomique §5 appliqué le 22/09/2026 sur accord du porteur (re-tests webhooks verts) ; contrôle S7 non rejoué faute de clé sandbox. | NO-GO |
| C6 | Webhook FedaPay validé en production (live) | PLAN_Bascule_FedaPay_Live : NO-GO au 22/09/2026 (P1, P3, P5 ❌). | NO-GO |
| C7 | Restauration réalisée par un tiers sur archives de production | SUIVI_B5 : répétition à blanc exécutée le 02/09/2026 sur pile de test par l’assistant (tables identiques). Ni archives de production, ni opérateur tiers. | NO-GO |
| C8 | Clés i18n critiques validées (FON/YOR) | check-coverage exécuté le 22/09/2026 : FON 92 %, YOR 92 %, 6 clés CRITIQUES sos.* manquantes dans chaque langue. | NO-GO |
| C9 | Contreseing clinique (triage, PEV, phrasier, CNOM) | VALIDATION_Clinique, suivi B2 au 22/09/2026 : contreseing NON reçu. La décision du porteur du 19/08 n’est pas une signature de professionnel de santé. | NO-GO |
| C10 | Recette appareils × opérateurs × sept rôles | RECETTE_7_Roles_PV : protocole préparé le 22/09/2026, état ⛔ NON EXÉCUTÉE (aucun environnement distant). | NO-GO |
| C11 | Rollback répété | Mécanisme scripté (deploy.sh, DEPLOY_REF=<sha>) ; jamais exécuté sur un serveur. | NO-GO |
| C12 | Audit de sécurité de release | AUDIT_Securite_Release_2026-09 (22/09/2026) : 13 correctifs appliqués et testés ; 15 résiduels ; patch §5 d’idempotence appliqué le 22/09/2026 (378 API + 48 web verts localement) ; aucun test d’intrusion externe. | NO-GO |
| C13 | Tests automatisés (non-régression) | Exécutés localement le 22/09/2026 sur PostgreSQL 16 + Redis réels : 378 tests API + 48 tests web verts ; typecheck, lint, metrics:check verts. | GO |

# Partie III — Bloqueurs et propriétaires

Le verdict étant NO-GO, seuls les bloqueurs et leur propriétaire sont listés. Aucune procédure d’ouverture n’est engagée.

| # | Action requise pour lever le bloqueur | Propriétaire |
| --- | --- | --- |
| C1 | Rétablir l’exécution GitHub Actions (facturation / quota du compte), puis obtenir un run complet vert (lint, typecheck, tests, e2e, build). | Porteur (propriétaire du compte GitHub) |
| C2 | Build reproduit par la CI (ou un second environnement) sur la même révision. | Porteur |
| C3 | Fournir VPS + domaine + DNS + secrets ; exécuter provision → deploy ; relever /health, /ready, crontab et première sauvegarde. | Porteur / hébergeur Infomaniak |
| C4 | Ouvrir les comptes, saisir les clés via /admin/integrations, exécuter les fiches RECETTE_*. | Porteur |
| C5 | Dérouler RECETTE_FedaPay_Sandbox S1→S7 signée (S7 = rejeu des livraisons simultanées). | Porteur + FedaPay (KYC marchand) |
| C6 | Bascule quatre yeux après C3 et C5. | Porteur + FedaPay |
| C7 | Restauration des deux archives (base + fichiers) par une personne autre que l’auteur, sur un hôte distinct, avec verify_restore.sh. | Porteur + opérateur tiers |
| C8 | Relecture et double validation par locuteurs natifs, import via import-validated.mjs. | Locuteurs natifs fɔ̀ngbè et yorùbá |
| C9 | Signature du Dossier_Validation_Clinique.docx (version du 2026-09-01) par un professionnel habilité. | Professionnel de santé habilité |
| C10 | Exécuter le PV sur appareils réels (Android bas de gamme, iPhone) et opérateurs MTN/Moov, après C3 et C4. | Porteur + testeurs |
| C11 | Répétition : déployer N, puis N−1 via DEPLOY_REF, relever /ready et la chaîne d’audit. | Porteur |
| C12 | Test d’intrusion externe avant ouverture publique ; journalisation des corps d’erreur FedaPay bruts (§5) à revoir. | Porteur + prestataire de test d’intrusion |

# Partie IV — Suites et conditions de réexamen

## IV.1 Ordre de levée conseillé

- Rétablir l’intégration continue (C1, C2) : prérequis de toute preuve reproductible.

- Mettre en service le serveur (C3), puis ouvrir les comptes fournisseurs (C4) et dérouler la recette du paiement en bac à sable (C5) ; le correctif d’idempotence est appliqué depuis le 22/09/2026.

- Répéter la restauration par un tiers et le retour arrière (C7, C11).

- Exécuter la recette sur appareils et opérateurs réels (C10), puis basculer le paiement en production (C6).

- En parallèle, dès J0 : relecture native des libellés d’urgence (C8) et contreseing clinique (C9).

## IV.2 Réexamen

La décision est réexaminée en régénérant ce procès-verbal lorsque chaque bloqueur est levé par une preuve versionnée dans le dépôt. En cas de GO, l’ouverture pilote comprendra : sauvegarde pré-ouverture vérifiée, désignation nominative des responsables d’astreinte, surveillance active (sondes et alertes du runbook), cohorte limitée et revues à J+1 et J+7.

## IV.3 Ce que ce procès-verbal n’atteste pas

- Aucune vérification n’a été conduite sur un serveur, un fournisseur ou un appareil réel.

- Aucune validation humaine n’est présumée : traductions, contreseing clinique et recettes restent à obtenir.

# Attestation

Je soussigné, porteur du projet DigiSanté Mobile, prends acte du verdict NO-GO établi le 22 septembre 2026 sur la base des preuves listées, et de la liste des bloqueurs à lever avant toute ouverture à des usagers réels.

| Nom et qualité | SEGLA E. Ulrich Gislain — porteur du projet |
| --- | --- |
| Programme | NEXT IMPACT — convention FP2E/NI/IDÉ/2025 |
| Date |  |
| Signature |  |