[ Mise à jour — juillet 2026 ] Périmètre & compteurs réels du code à cette date : 25 modules · 127 endpoints REST + 1 canal WebSocket · 36 modèles Prisma · 53 pages frontend · 4 langues (FR · EN · FON · YOR ; Baatɔnum/Dendi retirés, Yorùbá conservé). Le détail des sections ci-dessous reflète le périmètre initial du cahier des charges.

🏥 DIGISANTÉ MOBILE

CAHIER DES CHARGES

Technique & Fonctionnel

Plateforme e-santé Progressive Web App — Bénin

Déploiement VPS Infomaniak · PostgreSQL Natif · Stack Next.js 14 / Fastify

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | DigiSanté Mobile |
| Porteur | SEGLA E. Ulrich Gislain |
| Programme | NEXT IMPACT — FP2E / Sèmè City / Banque Mondiale |
| Financement | 7 000 USD (subvention Guichet Idéation) |
| Durée | 6 mois (M1 à M6) |
| Zone cible | Cotonou, Abomey-Calavi, Parakou — Bénin |
| Version document | 1.0 — Mai 2026 |
| Hébergement | VPS Infomaniak (Linux Ubuntu 22.04 LTS) |
| Base de données | PostgreSQL 16 natif (non-managé) |
| Classification | CONFIDENTIEL — Usage interne |

# 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

## 1.1 Contexte et Justification

DigiSanté Mobile est une Progressive Web Application (PWA) de e-santé conçue spécifiquement pour le marché béninois. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme NEXT IMPACT (guichet Idéation), financé par la Banque Mondiale, le FP2E et Sèmè City, avec une subvention de 7 000 USD.

Le Bénin présente un ratio médecin/habitant de 0,07 pour 1 000 habitants (OMS), une couverture internet mobile à 42% et un taux d'utilisation du Mobile Money supérieur à 68%. DigiSanté Mobile répond à ces réalités en proposant une solution offline-first, adaptée aux langues locales et aux moyens de paiement du terrain.

## 1.2 Objectifs Stratégiques

- OS1 — Développer une plateforme de téléconsultation et de gestion du dossier médical personnel (DMP) accessible sur smartphone d'entrée de gamme

- OS2 — Mettre en place une infrastructure sécurisée et conforme aux normes de protection des données médicales

- OS3 — Valider l'adéquation produit/marché auprès de 50 patients et 20 professionnels de santé

- OS4 — Déployer un pilote sur 500 utilisateurs à Cotonou et Abomey-Calavi

- OS5 — Formaliser la structure juridique (SARL) et obtenir les agréments sanitaires requis

- OS6 — Atteindre la viabilité financière via un modèle freemium et des partenariats B2B

## 1.3 Périmètre Fonctionnel Global

La plateforme intègre 8 modules fonctionnels majeurs :

- Module 1 — Carnet de santé numérique (DMP) avec stockage chiffré AES-256

- Module 2 — Téléconsultation adaptative (vidéo HD / chat selon qualité réseau) via Daily.co

- Module 3 — Ordonnances électroniques avec QR code et signature numérique

- Module 4 — Rappels thérapeutiques intelligents (push + SMS fallback Twilio)

- Module 5 — Circuit d'urgence SOS géolocalisé avec alertes cascade

- Module 6 — Paiement Mobile Money (MTN MoMo / Moov Money) via FedaPay

- Module 7 — Dashboard médecin 360° avec gestion de file d'attente

- Module 8 — Gestion diaspora (prise de RDV et paiement à distance pour un proche)

## 1.4 Équipe Projet

| Rôle | Identité | Compétences clés | Engagement |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead Developer / Chef de projet | SEGLA E. Ulrich Gislain | Node.js, Next.js, Fastify, PostgreSQL, Docker, 10 ans XP | 100% — Temps plein |
| Développeuse junior | Viviane EWEDJE | Frontend React, CSS, tests UI, 3 ans XP | Partiel — M1–M4 |
| Médecin-conseil | À recruter (M1) | Validation protocoles médicaux, UX clinique | Consultance — 2 sessions |
| Expert fiduciaire (NEXT IMPACT) | AT Fiduciaire programme | Audit passation marchés, décaissements | Supervision externe |

# 2. ARCHITECTURE TECHNIQUE

## 2.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture

⚠️ DÉCISION ARCHITECTURE CLÉ

La présente version du cahier des charges remplace Supabase (BaaS managé) par une architecture autonome : VPS Infomaniak + PostgreSQL 16 natif + Fastify API. Cette décision garantit la souveraineté des données médicales, réduit les coûts récurrents et s'affranchit des contraintes des plateformes tierces.

L'architecture s'organise en 4 couches distinctes :

- Couche Présentation : PWA Next.js 14 (App Router), Tailwind CSS, Workbox (offline)

- Couche API : Fastify 4.x, Prisma ORM 5.x, JWT Auth, middleware sécurité OWASP

- Couche Données : PostgreSQL 16 natif sur VPS, Redis 7 (cache + sessions), Pgvector (IA)

- Couche Infra : VPS Infomaniak Ubuntu 22.04 LTS, Nginx reverse proxy, SSL Let's Encrypt, Docker Compose

## 2.2 Spécifications VPS Infomaniak

🖥️ HÉBERGEMENT — VPS INFOMANIAK (Remplace Supabase)

Fournisseur : Infomaniak Network SA — Genève, Suisse — Certifié ISO 27001 / SOC 2 Type II

Plan recommandé : VPS Cloud 4 vCPU / 8 GB RAM / 160 GB NVMe SSD (ou VPS Cloud 2 vCPU / 4GB pour démarrage)

Datacenter : Éco-responsable (100% énergies renouvelables) — Conformité RGPD / NIS2

Bande passante : 1 Gbps symétrique incluse — Trafic illimité

OS : Ubuntu Server 22.04 LTS (image officielle Infomaniak)

IP : 1 IPv4 publique dédiée + IPv6 natif

Snapshots : Inclus (sauvegarde automatique quotidienne)

Support : 24h/24 en français — SLA 99,9% de disponibilité

| Composant | Version cible | Rôle | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Nginx | 1.24.x | Reverse proxy, SSL termination, Load balancer | Certificats Let's Encrypt via Certbot |
| Node.js | 20.x LTS | Runtime JavaScript backend | nvm pour gestion versions |
| PostgreSQL | 16.x | Base de données relationnelle principale | Installé nativement (non Docker) |
| Redis | 7.x | Cache sessions JWT, queues Bull | Redis Stack (avec RedisSearch) |
| PM2 | 5.x | Process manager Node.js | Clustering, auto-restart, logs |
| Docker | 25.x | Conteneurisation services annexes | Redis, services tiers uniquement |
| Fail2ban | 1.x | Protection brute force SSH/HTTP | Règles custom pour l'API |
| UFW | Actif | Firewall applicatif | Ports 22, 80, 443 uniquement exposés |

## 2.3 Base de Données PostgreSQL 16 Natif

Contrairement à la version initiale qui utilisait Supabase (PostgreSQL managé avec Row Level Security + PostgREST), la présente architecture déploie PostgreSQL 16 directement sur le VPS Infomaniak. Cette approche offre un contrôle total sur la configuration, les performances et la conformité des données médicales.

### 2.3.1 Configuration PostgreSQL

⚙️ PARAMÈTRES postgresql.conf recommandés (VPS 8GB RAM)

shared_buffers = 2GB # 25% RAM

effective_cache_size = 6GB # 75% RAM

maintenance_work_mem = 512MB

checkpoint_completion_target = 0.9

wal_buffers = 64MB

default_statistics_target = 100

random_page_cost = 1.1 # NVMe SSD

effective_io_concurrency = 200 # NVMe

max_connections = 200

log_min_duration_statement = 1000 # Log requêtes > 1s

log_statement = 'ddl'

ssl = on # SSL obligatoire

ssl_cert_file = '/etc/ssl/certs/pg.crt'

### 2.3.2 Schéma de Base de Données — 26 Modèles Prisma

| Modèle Prisma | Table PostgreSQL | Description | Relations clés |
| --- | --- | --- | --- |
| User | users | Utilisateurs (patients, médecins, admins) | → Profile, Appointment, Medical Record |
| Profile | profiles | Informations personnelles étendues | → User (1:1) |
| Doctor | doctors | Profil médecin avec spécialité et disponibilités | → User, Appointment, Prescription |
| Patient | patients | Profil patient avec DMP | → User, MedicalRecord, Appointment |
| Appointment | appointments | Rendez-vous (physique/téléconsultation) | → Patient, Doctor, Payment |
| Consultation | consultations | Session de téléconsultation (Daily.co) | → Appointment, Prescription |
| MedicalRecord | medical_records | Dossier médical personnel chiffré | → Patient, Document |
| Prescription | prescriptions | Ordonnances avec QR code | → Doctor, Patient, Medication |
| Medication | medications | Catalogue médicaments (DCI + nom commercial) | → Prescription, Reminder |
| Reminder | reminders | Rappels thérapeutiques configurables | → Patient, Medication |
| Payment | payments | Transactions FedaPay (MTN/Moov/Wave) | → Appointment, User |
| Notification | notifications | Historique notifications FCM + SMS | → User |
| Document | documents | Fichiers médicaux chiffrés (PDF, images) | → MedicalRecord |
| Lab | labs | Laboratoires d'analyses partenaires | → LabResult |
| LabResult | lab_results | Résultats d'analyses (PDF + valeurs structurées) | → Lab, Patient, Doctor |
| Pharmacy | pharmacies | Pharmacies partenaires géolocalisées | → Prescription |
| Insurance | insurances | Mutuelles et assurances santé | → Patient, Coverage |
| Coverage | coverages | Couverture assurantielle par acte | → Insurance, Patient |
| DiasporaWallet | diaspora_wallets | Portefeuille diaspora (paiement distant) | → User, Payment |
| Emergency | emergencies | Alertes SOS géolocalisées | → Patient |
| ChatMessage | chat_messages | Messages téléconsultation (audit trail) | → Consultation |
| AuditLog | audit_logs | Logs d'accès aux données médicales (RGPD) | → User |
| Language | languages | Langues supportées (4 langues) | Référentiel |
| Translation | translations | Clés de traduction i18n | → Language |
| Center | centers | Centres de santé pilotes | → Doctor |
| SupportTicket | support_tickets | Tickets support utilisateurs | → User |

### 2.3.3 Stratégie de Sauvegarde

- pg_dump automatisé quotidiennement à 02h00 (cron)

- Rétention locale : 7 jours en rotation sur le VPS

- Rétention distante : 30 jours sur stockage Infomaniak S3 (chiffré AES-256)

- Backup avant chaque déploiement (pre-deploy hook PM2)

- Procédure de restauration documentée et testée (RTO < 2h, RPO < 24h)

## 2.4 Stack Technique Complète

| Couche | Technologie | Version | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend PWA | Next.js (App Router) | 14.x | SSR/SSG, PWA via next-pwa, SEO, export statique |
| Offline Storage | Dexie.js (IndexedDB) | 3.x | Cache offline-first, sync en arrière-plan |
| Service Workers | Workbox | 7.x | Stratégies stale-while-revalidate, background sync |
| UI Components | Tailwind CSS + Radix UI | 3.x / 1.x | Design system accessible, responsive mobile-first |
| Internationalisation | next-intl | 3.x | 4 langues : FR, EN, Fon, Yorùbá |
| Cryptographie client | Web Crypto API | Native | Chiffrement AES-256-GCM côté navigateur |
| Backend API | Fastify | 4.x | Performance >35k req/s, plugins TypeBox, Swagger |
| ORM | Prisma | 5.x | 26 modèles, migrations typesafes, Prisma Studio |
| Auth | JWT + Refresh Tokens | — | Access (15min) + Refresh (7j), httpOnly cookies |
| Base de données | PostgreSQL | 16.x | Natif sur VPS, ACID, JSONB, pgcrypto, pgvector |
| Cache | Redis | 7.x | Sessions, rate limiting, queues Bull, pub/sub |
| Temps réel | Socket.io | 4.x | Notifications live, statut consultation, chat |
| Vidéo | Daily.co WebRTC | API v1 | Téléconsultation HD/SD selon bande passante |
| Paiement | FedaPay | API v1 | MTN MoMo, Moov Money, Wave, Orange Money Bénin |
| SMS | Twilio | API | Alertes urgence, OTP, rappels SMS fallback |
| Push Notif | Firebase FCM | v1 | Notifications push cross-platform |
| Emails | Resend | API | Emails transactionnels (confirmations, résultats) |
| Tests | Vitest | 1.x | Tests unitaires + intégration, coverage > 80% |
| CI/CD | GitHub Actions | — | Pipelines automatisés (lint → test → build → deploy) |
| Monitoring | PM2 + Prometheus/Grafana | — | Métriques temps réel, alertes, logs centralisés |
| Process Manager | PM2 | 5.x | Clustering Node.js, zero-downtime reload |
| Reverse Proxy | Nginx | 1.24.x | SSL termination, gzip, rate limiting, cache |

# 3. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

## 3.1 Module 1 — Authentification & Gestion des Utilisateurs

### 3.1.1 Types d'utilisateurs

| Rôle | Description | Droits principaux | Abonnement |
| --- | --- | --- | --- |
| PATIENT | Utilisateur final (patient) | DMP, RDV, paiement, rappels | Freemium / 500 FCFA/mois |
| DOCTOR | Médecin / professionnel de santé | Dashboard, consultations, prescriptions | 5 000 FCFA/mois |
| PHARMACIST | Pharmacien partenaire | Délivrance ordonnances, stock | 2 500 FCFA/mois |
| LAB_TECH | Technicien de laboratoire | Upload résultats, gestion labo | 2 500 FCFA/mois |
| ADMIN | Administrateur plateforme | Accès total, audit, gestion users | N/A (interne) |
| DIASPORA | Utilisateur diaspora | Gestion famille à distance, paiement international | Premium 1 000 FCFA/mois |

### 3.1.2 Flux d'Authentification

- Inscription : email + téléphone béninois (validation OTP SMS via Twilio)

- Connexion : JWT Access Token (15 min) + Refresh Token (7 jours, httpOnly cookie)

- 2FA optionnel : TOTP (Google Authenticator) ou SMS OTP

- Récupération mot de passe : lien email (Resend) + vérification SMS

- Sessions multiples : déconnexion sélective ou globale

- Audit trail RGPD : log de chaque accès aux données médicales dans audit_logs

## 3.2 Module 2 — Dossier Médical Personnel (DMP)

- Stockage chiffré AES-256-GCM des données sensibles (côté serveur + client)

- Documents médicaux : ordonnances, résultats, comptes-rendus (PDF, JPEG, PNG)

- Historique médical : antécédents, allergies, traitements en cours, vaccinations

- QR Code santé : accès d'urgence aux informations critiques (groupe sanguin, allergies)

- Partage sécurisé : accès temporaire (72h) à un médecin avec traçabilité

- Export FHIR R4 : format standard international pour interopérabilité

- Accès offline : données essentielles synchronisées en local (IndexedDB)

## 3.3 Module 3 — Téléconsultation (Daily.co WebRTC)

| Scenario | Connexion requise | Technologie | Qualité vidéo |
| --- | --- | --- | --- |
| Consultation vidéo HD | > 2 Mbps | Daily.co WebRTC | 720p/1080p |
| Consultation vidéo SD | 512 Kbps – 2 Mbps | Daily.co WebRTC adaptive | 360p/480p |
| Consultation audio uniquement | < 512 Kbps | Daily.co audio-only | Audio 64kbps |
| Chat médical texte | Minimal (GPRS) | Socket.io + chiffrement | N/A |
| Asynchrone (messages différés) | Offline capable | Sync Workbox | N/A |

- Salle de consultation Daily.co créée dynamiquement à la confirmation du RDV

- Enregistrement de la session (optionnel, consentement explicite requis)

- Chat en direct pendant la consultation (chiffré, stocké dans consultation_id)

- Prescription en temps réel : médecin génère l'ordonnance pendant la consultation

- Durée maximale : 30 min (Free) / 60 min (Premium) — extension possible

## 3.4 Module 4 — Ordonnances Électroniques

- Génération PDF signée numériquement avec QR code de vérification

- Médicaments en DCI (Dénomination Commune Internationale) obligatoire + nom commercial facultatif

- Posologie structurée : fréquence, durée, voie d'administration, instructions spéciales

- Transmission sécurisée : pharmacie partenaire reçoit l'ordonnance via l'app

- Statut de délivrance : tracking (en attente → délivré → partiellement délivré)

- Renouvellement automatique : alertes patient 3 jours avant épuisement du traitement

- Conformité : ordonnance conforme aux exigences légales béninoises et signature CAMES

## 3.5 Module 5 — Rappels Thérapeutiques

- Rappels push (Firebase FCM) : medications, RDV, résultats disponibles

- Fallback SMS automatique si pas d'accès internet détecté (Twilio)

- Personnalisation : heure, fréquence, son, vibration, opt-in/opt-out par catégorie

- Rappels intelligents : adaptation au fuseau horaire Bénin (GMT+1), jours fériés

- Rappels famille : configuration par un proche (diaspora ou tuteur légal)

- Cascade d'urgence : si rappel critique non confirmé → alerte médecin traitant

## 3.6 Module 6 — SOS et Circuit d'Urgence

- Bouton SOS sur l'écran d'accueil (accès sans connexion complète)

- Géolocalisation automatique (GPS) envoyée aux contacts d'urgence

- Seuils vitaux configurables (tension, FC, saturation) → déclenchement auto

- Cascade : Patient → Médecin traitant → Contact urgence → SAMU (15)

- QR Code d'urgence : informations médicales critiques accessibles hors connexion

- Intégration annuaire SMUR/urgences Bénin (Cotonou, Parakou, Abomey)

## 3.7 Module 7 — Paiements Mobile Money (FedaPay)

| Opérateur | API FedaPay | Couverture Bénin | Commission plateforme |
| --- | --- | --- | --- |
| MTN Mobile Money | fedapay.checkout + webhook | National (leader) | 3% transaction |
| Moov Money | fedapay.checkout + webhook | National (2ème) | 3% transaction |
| Wave | fedapay.checkout | Cotonou + villes | 3% transaction |
| Orange Money | fedapay.checkout | Partiel | 3% transaction |
| Carte Visa/MC | fedapay.checkout (Stripe) | Diaspora | 3,5% transaction |
| Diaspora Wallet | Solde pré-chargé | International | 1% recharge |

- Webhook FedaPay : confirmation paiement asynchrone avec signature HMAC-SHA256

- Remboursements : initiés manuellement par admin, traités dans 48h ouvrables

- Facturation : génération PDF automatique envoyée par email (Resend)

- Rapprochement comptable : export CSV/Excel mensuel des transactions

- Mode sandbox : tests sans transaction réelle (variables d'env FEDAPAY_MODE=sandbox)

## 3.8 Module 8 — Dashboard Médecin

- File d'attente temps réel : patients en attente, consultations en cours (Socket.io)

- Agenda hebdomadaire : slots de disponibilité, réservations, blocages

- Statistiques : nombre de consultations, revenus, taux d'annulation, satisfaction

- Dossier patient rapide : accès DMP pendant la consultation (lecture seule sans accord)

- Prescription assistée : suggestions médicaments basées sur le diagnostic (IA bientôt)

- Export comptable : revenus par période, factures émises, commissions plateforme

## 3.9 Internationalisation — 4 Langues

| Langue | Code ISO | Écriture | Couverture cible | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Français | fr | Latine | UI complète + contenus médicaux | P1 — Socle |
| Anglais | en | Latine | UI complète (diaspora anglophone) | P1 |
| Fon | fon | Latine adaptée | UI principale + alertes critiques | P2 |
| Yorùbá | yor | Latine adaptée | UI principale + alertes critiques | P2 |

# 4. INFRASTRUCTURE & DÉPLOIEMENT VPS INFOMANIAK

## 4.1 Configuration du Serveur VPS

### 4.1.1 Installation initiale Ubuntu 22.04 LTS

📋 PROCÉDURE D'INSTALLATION — VPS INFOMANIAK

# 1. Connexion SSH initiale

ssh ubuntu@<IP_VPS_INFOMANIAK> -i ~/.ssh/digisante_key

# 2. Mise à jour système

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install -y curl wget git unzip build-essential

# 3. Configuration timezone Bénin

sudo timedatectl set-timezone Africa/Porto-Novo

# 4. Installation Node.js 20 LTS via nvm

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh ¦ bash

source ~/.bashrc && nvm install 20 && nvm use 20 && nvm alias default 20

# 5. Installation PM2

npm install -g pm2 && pm2 startup

### 4.1.2 Installation PostgreSQL 16 Natif

🗄️ POSTGRESQL 16 — INSTALLATION ET CONFIGURATION

# Import clé GPG officielle PostgreSQL

curl -fsSL https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc ¦ sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/postgresql.gpg

echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/postgresql.gpg] https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt jammy-pgdg main' ¦ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

sudo apt update && sudo apt install -y postgresql-16 postgresql-client-16

# Démarrage et activation au boot

sudo systemctl enable postgresql && sudo systemctl start postgresql

# Création base de données DigiSanté

sudo -u postgres psql <<EOF

CREATE USER digisante WITH PASSWORD '<MOT_DE_PASSE_FORT>';

CREATE DATABASE digisante_prod OWNER digisante;

CREATE DATABASE digisante_test OWNER digisante;

\c digisante_prod

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS uuid-ossp;

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE digisante_prod TO digisante;

EOF

# Appliquer la configuration optimisée (postgresql.conf)

sudo nano /etc/postgresql/16/main/postgresql.conf

sudo systemctl restart postgresql

### 4.1.3 Configuration Nginx — Reverse Proxy

🌐 NGINX — CONFIGURATION DIGISANTÉ MOBILE

# /etc/nginx/sites-available/digisante

server {

listen 80; server_name digisante.bj www.digisante.bj;

return 301 https://$server_name$request_uri;

}

server {

listen 443 ssl http2;

server_name digisante.bj www.digisante.bj;

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/digisante.bj/fullchain.pem;

ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/digisante.bj/privkey.pem;

# Sécurité headers

add_header Strict-Transport-Security 'max-age=31536000' always;

add_header X-Frame-Options DENY;

add_header X-Content-Type-Options nosniff;

add_header Content-Security-Policy "default-src 'self' https:; script-src 'self' 'unsafe-inline';" always;

# Frontend Next.js (port 3000)

location / { proxy_pass http://localhost:3000; proxy_set_header Host $host; }

# Backend API Fastify (port 3001)

location /api/ { proxy_pass http://localhost:3001/; proxy_set_header Host $host; }

location /socket.io/ { proxy_pass http://localhost:3001; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection 'upgrade'; }

# Rate limiting API

limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api:10m rate=30r/m;

location /api/auth { limit_req zone=api burst=5; proxy_pass http://localhost:3001/auth/; }

}

## 4.2 Variables d'Environnement Production

| Variable | Description | Exemple / Source |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | URL connexion PostgreSQL natif | postgresql://digisante:<PWD>@localhost:5432/digisante_prod |
| DIRECT_URL | URL directe (migrations Prisma) | postgresql://digisante:<PWD>@localhost:5432/digisante_prod |
| JWT_SECRET | Secret JWT access tokens | Généré : openssl rand -hex 64 |
| REFRESH_TOKEN_SECRET | Secret refresh tokens | Généré : openssl rand -hex 64 |
| NODE_ENV | Environnement Node.js | production |
| PORT | Port API Fastify | 3001 |
| FRONTEND_URL | URL frontend production | https://digisante.bj |
| API_URL | URL API backend | https://digisante.bj/api |
| DAILY_API_KEY | Clé API Daily.co (vidéo) | https://dashboard.daily.co |
| FEDAPAY_SECRET_KEY | Clé secrète FedaPay production | https://app.fedapay.com |
| FEDAPAY_MODE | Mode FedaPay | live (ou sandbox pour tests) |
| FEDAPAY_WEBHOOK_SECRET | Secret webhook FedaPay | HMAC-SHA256 fourni par FedaPay |
| FIREBASE_PROJECT_ID | ID projet Firebase | https://console.firebase.google.com |
| FIREBASE_PRIVATE_KEY | Clé privée FCM (JSON) | Service account Firebase |
| TWILIO_ACCOUNT_SID | SID compte Twilio | https://console.twilio.com |
| TWILIO_AUTH_TOKEN | Token auth Twilio | https://console.twilio.com |
| TWILIO_PHONE_NUMBER | Numéro SMS Twilio Bénin | +22900000000 |
| RESEND_API_KEY | Clé API Resend (emails) | https://resend.com |
| REDIS_URL | URL Redis local | redis://localhost:6379 |
| ENCRYPTION_KEY | Clé chiffrement données médicales | openssl rand -hex 32 |
| BCRYPT_ROUNDS | Rounds de hachage bcrypt | 12 |
| CORS_ORIGIN | Origines CORS autorisées | https://digisante.bj |
| RATE_LIMIT_MAX | Max requêtes par fenêtre | 100 |
| RATE_LIMIT_WINDOW | Fenêtre rate limiting (ms) | 60000 |

## 4.3 Pipeline CI/CD — GitHub Actions

- Déclencheur : push sur branche main → pipeline automatique

- Étape 1 (lint) : ESLint + Prettier sur tout le code

- Étape 2 (test) : Vitest unitaires + intégration (PostgreSQL de test en service GitHub)

- Étape 3 (build) : next build + vérification TypeScript

- Étape 4 (deploy) : SSH vers VPS Infomaniak → git pull → prisma migrate deploy → pm2 reload

- Notifications : email + Slack en cas d'échec pipeline

- Secrets : stockés dans GitHub Actions Secrets (jamais dans le code)

## 4.4 Monitoring et Observabilité

| Outil | Rôle | Accès | Alertes |
| --- | --- | --- | --- |
| PM2 Monitor | Métriques process Node.js (CPU, RAM, redémarrages) | pm2 monit (SSH) | Slack si redémarrage > 3/h |
| Prometheus | Métriques applicatives (req/s, latence, erreurs) | http://localhost:9090 | Alertmanager |
| Grafana | Tableaux de bord visuels temps réel | https://digisante.bj/grafana | Email + Slack |
| PostgreSQL logs | Requêtes lentes (> 1s), erreurs connexion | /var/log/postgresql/ | Manuel |
| Nginx access logs | Traffic HTTP, codes d'erreur, IPs suspectes | /var/log/nginx/ | Fail2ban auto |
| Uptime Robot | Surveillance disponibilité externe (toutes les 5min) | https://uptimerobot.com | SMS + Email |
| Sentry | Erreurs JavaScript frontend et backend | https://sentry.io | Email immédiat |

# 5. SÉCURITÉ & CONFORMITÉ DONNÉES MÉDICALES

## 5.1 Conformité Réglementaire

| Référentiel | Application | Mesures implémentées |
| --- | --- | --- |
| RGPD (UE 2016/679) | Données diaspora / utilisateurs européens | Consentement explicite, droit à l'oubli, export données, DPO désigné |
| Loi N°2017-20 Bénin | Données personnelles numériques au Bénin | Déclaration APDP (Autorité de Protection des Données Personnelles) |
| OWASP Top 10 | Sécurité application web | Audit complet pré-production, rapport fourni |
| ISO 27001 | Sécurité information (cible) | Politiques documentées, contrôles d'accès, gestion incidents |

## 5.2 Chiffrement des Données

- Données en transit : TLS 1.3 obligatoire (Nginx + PostgreSQL sslmode=require)

- Données au repos : chiffrement AES-256-GCM des champs sensibles (DMP, ordonnances) via pgcrypto

- Mots de passe : hachage bcrypt (rounds=12) — jamais stockés en clair

- Tokens JWT : signés HS512, durée courte (15 min) + refresh sécurisé (httpOnly cookie, SameSite=Strict)

- Clés de chiffrement : stockées dans variables d'env, rotation trimestrielle

- Fichiers médicaux : chiffrés avant upload, déchiffrés à la volée (jamais en clair sur disque)

## 5.3 Middleware de Sécurité API (Fastify)

- Rate Limiting : 100 req/min par IP (endpoint standard), 5 req/min (auth, OTP)

- Helmet.js : 14 headers de sécurité HTTP (CSP, HSTS, XFO, etc.)

- Input Sanitization : validation Zod/TypeBox sur toutes les entrées, protection XSS/SQLi

- CSRF Protection : tokens CSRF pour toutes les mutations d'état

- Audit Logging : chaque accès à un dossier médical → entrée dans audit_logs (immutable)

- IP Allowlist : accès PostgreSQL depuis localhost uniquement (pg_hba.conf)

- Fail2ban : bannissement automatique après 5 tentatives SSH/HTTP échouées

## 5.4 Gestion des Accès (RBAC)

- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) implémenté via Fastify hooks

- Principe du moindre privilège : chaque rôle n'accède qu'aux données nécessaires

- Accès patient au DMP d'un tiers : consentement explicite + durée limitée

- Accès médecin au DMP patient : uniquement pendant ou après consultation active

- Logs d'accès : traçabilité complète de qui a consulté quel dossier, quand, depuis quelle IP

# 6. PLANNING DE DÉVELOPPEMENT — 6 MOIS

## 6.1 Roadmap par Sprint

| Mois | Sprint | Objectifs | Livrables clés | Budget ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Sprint 0-1 | Infra VPS Infomaniak + PostgreSQL, Auth JWT, modèles Prisma, CI/CD GitHub Actions | VPS configuré, DB opérationnelle, API auth 100%, pipeline CI | 1 650 |
| M2 | Sprint 2-3 | DMP chiffré, téléconsultation Daily.co, ordonnances PDF, dashboard médecin basique | DMP fonctionnel, première consultation vidéo, ordonnance générée | 1 450 |
| M3 | Sprint 4-5 | Intégration FedaPay (MTN/Moov), rappels FCM/Twilio, SOS géolocalisé, multilingue 5L | Paiement Mobile Money live, rappels push actifs, SOS opérationnel | 1 200 |
| M4 | Sprint 6 | QA complète (Vitest), optimisation performance, corrections bugs, déploiement pré-prod | Suite de tests > 80% coverage, rapport OWASP, perfs validées | 800 |
| M5 | Sprint 7 | Pilote bêta 500 utilisateurs (Cotonou/Abomey-Calavi), onboarding, support, marketing | Application en production, 500 users actifs, feedback collecté | 950 |
| M6 | Sprint 8 | Corrections v1.0, documentation finale, business plan, formalisation SARL, clôture NEXT IMPACT | v1.0 stable, docs complète, SARL créée, rapport final NEXT IMPACT | 950 |

## 6.2 Budget Détaillé — 7 000 USD

| # | Libellé | Imputation | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Total $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Étude de marché terrain (Cotonou, Abomey-Calavi, Parakou) | Exploitation | 300 | 100 | — | — | — | — | 400 |
| 2 | Consultation médecin-conseil (validation protocoles) | Exploitation | 100 | — | 100 | — | — | — | 200 |
| 3 | Frais téléphone, internet et communication (6 mois) | Exploitation | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| 4 | Déplacements terrain (centres de santé, zones rurales) | Exploitation | 100 | — | 50 | — | 50 | — | 200 |
| 5 | Infrastructure VPS Infomaniak + domaine + SSL + Firebase | Investissement | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 6 | Développement frontend PWA (Next.js 14, Tailwind, 4 langues) | Investissement | 500 | 500 | 400 | — | — | — | 1 400 |
| 7 | Développement backend API (Fastify, Prisma, PostgreSQL natif) | Investissement | 400 | 400 | 300 | — | — | — | 1 100 |
| 8 | Intégration services tiers (FedaPay, Daily.co, FCM, Twilio) | Investissement | — | 300 | 200 | 200 | — | — | 700 |
| 9 | Tests QA, débogage et optimisation performance | Investissement | — | — | — | 200 | 200 | 100 | 500 |
| 10 | Déploiement bêta 2 centres pilotes (500 utilisateurs) | Exploitation | — | — | — | 150 | 200 | 150 | 500 |
| 11 | Marketing digital et sensibilisation locale | Exploitation | — | — | — | — | 250 | 250 | 500 |
| 12 | Business plan, pitch deck, documents stratégiques | Exploitation | 100 | — | — | — | — | 100 | 200 |
| 13 | Création SARL + agrément sanitaire | Exploitation | — | — | — | — | 100 | 100 | 200 |
| 14 | Frais divers et imprévus (licences, fournitures) | Exploitation | — | — | — | 100 | — | 100 | 200 |
|  | TOTAL |  | 1 650 | 1 450 | 1 200 | 800 | 950 | 950 | 7 000 |

💡 NOTE — LIGNE 5 : INFRASTRUCTURE (600 USD)

La ligne 5 initialement prévue pour Supabase Pro est réallouée à : VPS Infomaniak (plan Cloud 2 vCPU / 4GB RAM ≈ 25 CHF/mois = ~28 USD × 6 = 168 USD) + Nom de domaine digisante.bj (~50 USD/an) + Certificat SSL Let's Encrypt (GRATUIT via Certbot) + Firebase FCM Blaze (~30 USD/6 mois) + Resend email (~20 USD/6 mois) + Uptime Robot Pro (~10 USD/6 mois) + Sentry (~30 USD/6 mois) = Total ≈ 308 USD. Solde des 292 USD disponibles pour ressources additionnelles si scaling requis.

# 7. ARCHITECTURE API — 112 ENDPOINTS

## 7.1 Organisation des Routes

| Groupe API | Préfixe | Nombre endpoints | Rôles autorisés | Auth requise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Authentification | /api/auth | 12 | PUBLIC / USER | Partielle |
| Utilisateurs | /api/users | 8 | USER, ADMIN | Oui |
| Patients | /api/patients | 14 | PATIENT, DOCTOR, ADMIN | Oui |
| Médecins | /api/doctors | 12 | DOCTOR, ADMIN | Oui |
| Rendez-vous | /api/appointments | 10 | PATIENT, DOCTOR | Oui |
| Consultations | /api/consultations | 8 | PATIENT, DOCTOR | Oui |
| DMP / Dossiers médicaux | /api/medical-records | 10 | PATIENT, DOCTOR | Oui |
| Ordonnances | /api/prescriptions | 8 | DOCTOR, PHARMACIST | Oui |
| Paiements FedaPay | /api/payments | 8 | USER | Oui |
| Webhooks FedaPay | /api/webhooks | 2 | SYSTEM (HMAC) | Signature |
| Rappels | /api/reminders | 6 | PATIENT | Oui |
| Notifications | /api/notifications | 4 | USER | Oui |
| Urgences | /api/emergency | 4 | PUBLIC | Non |
| Pharmacies | /api/pharmacies | 6 | USER, PHARMACIST | Partielle |
| Laboratoires | /api/labs | 6 | PATIENT, DOCTOR, LAB_TECH | Oui |
| Admin | /api/admin | 14 | ADMIN | Oui |

## 7.2 Standards API

- Format : JSON exclusivement — Content-Type: application/json

- Versioning : /api/v1/... (versioning dans l'URL pour rétrocompatibilité)

- Pagination : cursor-based (after, limit) pour toutes les listes > 10 items

- Filtres : query parameters standardisés (?status=active&from=2026-01-01)

- Erreurs : format uniforme { error: string, code: string, details?: object }

- Documentation : Swagger/OpenAPI 3.0 auto-générée (/api/docs en développement)

- Validation : TypeBox (Fastify natif) sur tous les schemas request/response

## 7.3 WebSocket — Fonctionnalités Temps Réel

- Canal consultation:{id} : chat médecin/patient, statuts, partage documents

- Canal notifications:{userId} : alertes push, rappels, nouveaux messages

- Canal dashboard:doctor:{id} : file d'attente live, nouveaux RDV, urgences

- Canal emergency : alertes SOS géolocalisées (broadcast zone)

- Authentification Socket.io : JWT passé en handshake, validé côté serveur

# 8. STRATÉGIE DE TESTS & QUALITÉ

## 8.1 Pyramide de Tests

| Type de test | Outil | Couverture cible | Environnement |
| --- | --- | --- | --- |
| Tests unitaires (fonctions, utils) | Vitest | 100% des fonctions critiques | Local + CI |
| Tests d'intégration (API endpoints) | Vitest + supertest | 80% des endpoints | PostgreSQL test DB en CI |
| Tests E2E (parcours utilisateur) | Playwright | 5 parcours critiques | Staging VPS |
| Tests de charge (performance) | k6 | 500 users simultanés, < 200ms p95 | Staging VPS |
| Tests de sécurité (OWASP) | OWASP ZAP + audit manuel | Top 10 OWASP | Staging VPS |
| Tests d'accessibilité | axe-core + Lighthouse | Score > 90 | CI + staging |
| Tests multilingue | Manuel + automatisé | 4 langues × UI critique | Local |

## 8.2 Critères de Qualité — Définition of Done

- Code review : toute PR nécessite au minimum 1 review approuvée avant merge

- Tests : coverage > 80% obligatoire, 0 test en échec pour merge sur main

- Performance : Lighthouse score > 90 (Performance, Accessibilité, SEO, PWA)

- Taille bundle : < 5 MB compressé pour respecter contraintes réseau béninois

- Temps de chargement : < 3s en 3G (réseau simulé 1 Mbps)

- Disponibilité : SLA 99,5% (< 2h d'indisponibilité/mois)

- Documentation : README, JSDoc sur fonctions publiques, Swagger à jour

# 9. MODÈLE ÉCONOMIQUE & VIABILITÉ FINANCIÈRE

## 9.1 Structure de Revenus

| Source de revenus | Tarif | Cible | Volume estimé M12 | Revenu mensuel estimé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abonnement Patient Premium | 500 FCFA/mois (~0,83 USD) | Patients actifs | 2 000 patients | 1 660 USD |
| Abonnement Médecin Pro | 5 000 FCFA/mois (~8,3 USD) | Médecins | 100 médecins | 830 USD |
| Abonnement Pharmacien | 2 500 FCFA/mois (~4,2 USD) | Pharmaciens | 30 pharmaciens | 125 USD |
| Commission transactions | 3% par paiement | Tous utilisateurs | 500 tx × 5 000 FCFA moy. | 124 USD |
| Diaspora Premium | 1 000 FCFA/mois (~1,67 USD) | Diaspora | 200 utilisateurs | 334 USD |
| Contrats B2B (hôpitaux) | Négocié | Établissements santé | 2 établissements | 500 USD |
| TOTAL ESTIMÉ M12 |  |  |  | 3 573 USD/mois |

📈 TRAJECTOIRE DE RENTABILITÉ

Point mort estimé : 8ème mois après lancement commercial (M14 du projet global)

Charges fixes mensuelles estimées : ~1 200 USD (VPS + APIs + SMS + support)

Marge brute cible à M12 : 65% (après commissions FedaPay et coûts variables)

Investisseurs cibles (post-subvention) : angels tech Afrique, Orange Digital Ventures, fonds d'impact santé

# 10. GLOSSAIRE & ANNEXES

## 10.1 Glossaire Technique

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| PWA | Progressive Web App — Application web installable fonctionnant offline |
| VPS | Virtual Private Server — Serveur virtuel dédié avec ressources garanties |
| JWT | JSON Web Token — Standard d'authentification sans état |
| ORM | Object-Relational Mapping — Couche d'abstraction base de données (Prisma) |
| WebRTC | Web Real-Time Communication — Standard vidéo/audio peer-to-peer (navigateur) |
| FHIR R4 | Fast Healthcare Interoperability Resources — Standard échange données médicales |
| DMP | Dossier Médical Personnel — Carnet de santé numérique du patient |
| HMAC | Hash-based Message Authentication Code — Vérification intégrité messages |
| AES-256-GCM | Advanced Encryption Standard 256 bits — Algorithme chiffrement symétrique |
| RBAC | Role-Based Access Control — Contrôle d'accès par rôles |
| SLA | Service Level Agreement — Engagement contractuel de disponibilité |
| CDN | Content Delivery Network — Réseau de distribution de contenu |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment — Pipeline automatisé |
| OWASP | Open Web Application Security Project — Référentiel sécurité web |
| FCM | Firebase Cloud Messaging — Service notifications push Google |
| MTN MoMo | MTN Mobile Money — Service paiement mobile MTN Bénin |

## 10.2 Contacts et Ressources

| Ressource | URL / Contact | Usage |
| --- | --- | --- |
| VPS Infomaniak | https://www.infomaniak.com/vps | Hébergement serveur |
| Dashboard Daily.co | https://dashboard.daily.co | Gestion rooms téléconsultation |
| FedaPay Bénin | https://app.fedapay.com | Paiements Mobile Money |
| Firebase Console | https://console.firebase.google.com | Notifications FCM |
| Twilio Console | https://console.twilio.com | SMS urgence et OTP |
| Resend | https://resend.com | Emails transactionnels |
| GitHub Repo | https://github.com/[org]/digisante-mobile | Code source (privé) |
| Sentry | https://sentry.io | Monitoring erreurs |
| Uptime Robot | https://uptimerobot.com | Surveillance disponibilité |
| APDP Bénin | https://www.apdp.bj | Autorité Protection Données Personnelles |
| NEXT IMPACT | candidaturenextimpact@gmail.com | Suivi subvention fiduciaire |

## 10.3 Références Documentaires

- NextImpact_Guide_de_référence_AT_Fiduciaire.pdf — Règles passation marchés NEXT IMPACT

- NextImpact_Autorisation_de_décaissement_2.xlsx — Tableau de suivi décaissements

- DigiSanté_Mobile_Budget_ajusté.xlsx — Budget prévisionnel détaillé (7 000 USD)

- présentation_pitch_DigiSanté_Mobile.pdf — Pitch deck investisseurs / NEXT IMPACT

- NextImpact_Resumedeprojet_PJformulaire.pdf — Formulaire résumé de projet

- TDR-DGS-01 à TDR-DGS-10 — Termes de référence pour chaque prestation (générés séparément)

- Propositions Techniques & Financières — Offres fournisseurs pour lignes Cat. 2 > 1 000 USD

DigiSanté Mobile — Cahier des Charges Technique & Fonctionnel v1.0 — Mai 2026

Porteur : SEGLA E. Ulrich Gislain | Programme NEXT IMPACT | Bénin

CONFIDENTIEL — Document à usage interne et fiduciaire exclusivement